План разработки

Визуализатор алгоритма Дейкстры

Роли в команде

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Сариев Максим | Бэкенд | Модель графа (Vertex, Edge, Graph), реализация алгоритма Дейкстры |
| Тимур Мальцев | Фронтенд | Графический интерфейс: отрисовка графа, подсветка, кнопки, панель текстовых пояснений |
| Георгий Митин | Тестирование | План тестирования, проверка корректности алгоритма и GUI, баг-репорты. |

График сдач

| Дата | Этап | Что сдаём |
| --- | --- | --- |
| 10 июля | Спецификация | Согласование спецификации и плана, репозиторий создан и отправлен преподавателю |
| 13 июля (пн) | Прототип | Срок сдачи прототипа, скелет приложения |
| 15 июля (ср) | Версия 1 | Алгоритм Дейкстры реализован и корректно работает пошагово, выводит теккстовые данные |
| 17 июля (пт) | Версия 2 | Полная визуализация: подсветка, путь между вершинами, валидация, режимы шаг/мгновенно |

По каждому этапу:

Прототип (0-я версия):

- Класс графа (вершины, рёбра) без привязки к алгоритму

- Swing-окно, статичная отрисовка вершин и рёбер с весами

- Кнопки добавления/удаления вершин и рёбер (без валидации на этом шаге)

Версия 1 — только корректность алгоритма, без визуализации:

- Реализация Дейкстры в пошаговом виде (шаг → промежуточное состояние, а не сразу результат)

- Сигнал о завершении работы алгоритма

- Текстовый вывод хода работы алгоритма и найденных путей с длинами

- Тестирование корректности работы алгоритма

- Реализация графического интерфейса динамически изменяемого графа

- Базовый запуск алгоритма из интерфейса (кнопка «Запуск»), результат — итоговые расстояния и пути, без анимации

Версия 2 / финал — визуализация:

- Подсветка текущей вершины и вычисляемых соседей на каждом шаге

- Обновление и отображение промежуточных расстояний рядом с вершинами по ходу работы

- Построение дерева путей по ходу работы алгоритма

- Восстановление и подсветка кратчайшего пути между двумя выбранными вершинами после работы алгоритма

- Валидация ввода: отрицательная/нечисловая длина, петли, мультирёбра

- Переключение режимов: пошаговый и мгновенный

- Полировка интерфейса, финальное тестирование, отчёт